附件1

雅安市中央农业生产和水利救灾资金绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称 | 中央农业生产和水利救灾资金 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 四川省水利厅 |
| 地方主管部门 | 市水利局 | 资金使用单位 | 市水利局及相关县（区）水利局 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
|  | 年度资金总额： | 2500 | 1850.35 | 74% |
|  | 其中：中央财政资金 | 2500 | 1850.35 | 74% |
|  | 地方资金 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标完成 | 排查消除雅安市六县两区防洪安全隐患148处，水库（水电站）水毁修复1处，堤防水毁修复63处，防汛通讯设施修复73处，水文测报设施修复27处及应急救灾物资应急抢险支出等。 | 排查消防安全隐患148处全部完成，水库（水电站）水毁修复1处已完成，堤防水毁修复已完成42处，防汛通讯设施修复已完成65处，水文测报设施设备修复已完成15处，其余未完成项目正在抓紧实施，力争汛期前完成项目建设。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 排查消除防洪安全隐患（处） | 148 | 148 |  |
|  |  |  | 水库（水电站）水毁修复数量（处） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 堤防（护岸）水毁修复数量（处） | 63 | 42 | 目前正在抓紧实施，力争在汛期前完成项目建设 |
|  |  |  | 涵闸泵站水毁修复数量（处） |  |  |  |
|  |  |  | 防汛通讯设施修复（套） | 73 | 65 | 正在实施，4月完成 |
|  |  |  | 水文测报设施设备修复（套） | 27 | 15 | 正在实施，5月1日前全部完工 |
|  |  |  | 水文应急监测预报（次） |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程设计施工设计标准 | 符合规范 |  | 符合规范 |
|  |  |  | 工程施工监理 | 符合规范 |  | 符合规范 |
|  |  |  | 工程施工验收 | 通过验收 |  | 通过验收 |
|  |  | 时效指标 | 资金下达5个月内预算执行率（≥85%） | 85% |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障居民社会活动平稳 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度（≥90%） | 90% | 90% |  |
|  |  |  | 服务群众满意度（≥90%） | 90% | 90% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出.

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。